**2.3 Tabel Report Daily Scrum Meeting**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Question | Backlog Item | Task | Kendala | Tgl Mulai | Tgl Selesai |
| 1 | Alfin | Apa yang kamu lakukan selama sprint? | Mengerjakan Fitur pendaftaran akun | Mendesain Tampilan, dan Prototipe tampilan | Tidak ada | 30/04/23 | 5/05/23 |
| 2 | Fikri | Apa yang kamu lakukan selama sprint? | Mengerjakan fitur pencarian movie/film | Mendesain Tampilan, dan Prototipe tampilan | Tidak ada | 30/04/23 | 5/05/23 |
| 3 | Felix | Apa yang kamu lakukan selama sprint? | Mengerjakan fitur Login | Prototipe tampilan | Kesulitan dalam validasi data | 30/04/23 | 5/05/23 |
| 4 | Fikri | Apa yang kamu lakukan selama sprint? | Mengerjakan fitur Detail Movie | Mendesain Tampilan | Kesulitan dalam menambhkan Detail | 30/04/23 | 5/05/23 |
| 5 | Alfin | Apa yang kamu lakukan selama sprint? | Mengerjakan daftar film/movie | Mendesain Tampilan | Tidak ada | 30/04/23 | 5/05/23 |
| 6 | Felix | Apa yang kamu lakukan selama sprint? | Mengerjakan fitur putar pada Movie | Mendesain Tampilan, dan Prototipe tampilan | Tidak ada | 30/04/23 | 5/05/23 |
| 7 | Fikri | Apa yang kamu lakukan selama sprint? | Mengerjakan fitur pause pada Movie | Mendesain Tampilan, dan Prototipe tampilan | Kesulitan dalam membuat fungsi pada tombol Pause | 30/04/23 | 5/05/23 |
| 8 | Alfin | Apa yang kamu lakukan selama sprint? | Mengerjakan daftar list pemain / pemeran pada Movie | Mendesain Tampilan | Kesulitan dalam membentuk icon untuk avatar pemeran | 30/04/23 | 5/05/23 |